文曲路69号会议室改造工程邀标公告

为进一步优化办公场所公共空间利用，拟对文曲路69号主楼701会议室进行维修改造，现公开邀请具备资格条件的优质服务商参与本工程的设计及施工采购竞标，现将有关事项公告如下：
一、项目简介

项目内容：文曲路69号主楼701会议室维修改造工程，包括方案设计及施工；

项目预算：人民币26.3万元以内；

服务期限：合同签订之日起至项目结束。
二、邀标内容及要求
（一）设计与材料要求

1.服务商须根据发包方需求，完成会议室设计方案（含平面布局、功能分区、水电点位布置等），经发包方确认后方可施工；

2.施工材料应当符合国家质量及环保验收标准，现场对工作量清单及发包方要求再次测量及了解，做出一口价报价，后期无增项（经发包方书面确认的设计变更除外）。
（二）施工要求

1.施工范围：文曲路69号主楼701会议室，包括水电工程、空间布置及相关配套改造；

2.工期 ：45天（自然日）；
3.施工现场应做好安全生产及文明施工，须满足国家及地方对安全文明生产施工的要求规定；

4.服务商在施工过程中必须严格执行国家行业的现行专业工程施工质量验收规范及验收统一标准，确保施工质量；水电工程须符合相关专业规范，并留存隐蔽工程验收记录；
5.本工程所需材料均由服务商负责供应，更换需经发包方同意；

6.单位工程完工后，服务商应自行组织具有相关资质的专业人员进行检查评定，并自行整改；在保修期内（施工验收合格后2年），服务商应承担本工程质量的保修责任；

7.该工程不得转包。

（三）价格要求

总价在人民币26.3万元以内，为设计及施工一体化一口价。

三、投标材料要求

（一）文本要求：

1.正本五本，须各自装订成册；

2.文本均需法定代表人（或授权委托人）签名和加盖公章； 

3.文本不应有涂改、增删和字迹潦草之处，如有修改的，修改处必须有法人或授权代表的签章；

4.投递（送）的标书需要密封处理，封面上注明投标单位名称、联系人和联系方式并加盖公章。
（二）文本组成：

1.服务机构相关资质（例：营业执照复印件、税务登记证明复印件等；具备建筑装饰装修工程设计、施工相应资质或能力的证明材料）；
2.服务机构情况简介；

3.提供材料真实性和无重大违法、失信记录的诚信承诺书；
4.服务方案（包括空间布置设计方案、整体施工方案）；

5.报价表及明细（单位为元，总额不应超过人民币26.3万元）；

6.近年相关服务案例，项目实施人员能力证明；

7.其他可以证明单位资信、资质和服务质量的证书、文件等资料；

8.法定代表人授权委托书（原件）和被授权人身份证明；
9.资格文件的声明函、供应商情况表；

以上所有材料均需加盖公章。

四、投标单位要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.具有履行合同的服务项目和专业技术能力；

5.参与本采购前三年内，经营活动中没有违法记录；

6.本项目不允许联合体参加报价；

以上证明材料均需加盖公章。

五、公告时间

2026年11月11日-2026年11月17日。

六、竞标评审

我局将组织专家结合服务商报价、单位情况、设计方案质量、施工方案质量、服务内容等方面进行综合评定，最终确定服务商。
七、其他事项

各参与投标单位须在2026年11月18日17:00前将所有材料文本统一密封邮寄或送至苏州市农业农村局，材料封面上注明服务商单位名称、联系人和联系方式。地址：苏州市吴中区东吴北路团结桥巷2号，邮编：215128。
八、联系方式

业务联系人：孟繁华

联系电话：0512-65250026
机关纪委联系电话：0512-65613871
苏州市农业农村局
                              2026年11月11日



